Plan Odnowy Miejscowości Gronowo na lata 2009 - 2016


Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/123/09

Rady Gminy Ostrowice

z dnia 19 marca 2009 r.
PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI

GRONOWO

NA LATA 2009-2016

[image: image1.jpg]



Gmina Ostrowice

Powiat Drawski

Województwo Zachodniopomorskie

SPIS TREŚCI

I. Wstęp……………………………………………………3

II. Położenie………………………………………………..4

III. Charakterystyka miejscowości………………………….5

1. Powierzchnia

2. Ludność

3. Instytucje

4. Działalność kulturalna i sportowa

5. Środowisko przyrodnicze

6. Położenie komunikacyjne

7. Gospodarka

8. Zabytki

IV. Historia- Gronowo dawniej………………………..….8

V. Historia Kościoła……………………………………...9

VI. Obecna sytuacja społeczno- gospodarcza…………….10

VII. Analiza zasobów wsi Gronowo……………………….11

VIII. Analiza SWOT………………………………………..15
IX. Wizja rozwoju wsi……………………………………16
X. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji……17
XI. Wdrażanie i monitoring………………………………18
XII. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia………..19
XIII. Szczegółowy harmonogram działań……………….…20
I. Wstęp:

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Głównym celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Programy rozwoju i odnowy wsi stanowią zazwyczaj część składową prowadzonych od lat działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin i wsi im podporządkowanych oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróżnicowanych działań: kształtowanie w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia m.in. poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych, budowa, przebudowa lub remonty obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne np. świetlice wiejskie, poprawa stanu obiektów sportowych, placów zabaw, gospodarowanie placów zieleni. 

Plan rozwoju i odnowy wsi Gronowo zaplanowany został na okres 8 najbliższych lat. W okresie tym podejmowane będą określone z uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe działania inwestycyjne, a także inne o charakterze szkoleniowym czy rekreacyjno-wypoczynkowym (np. imprezy). Podjęcie do realizacji danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone zadania będą przyjmowane na zebraniach wiejskich i będą stanowić kolejne załączniki do planu.

Plan Odnowy Miejscowości Gronowo ma na celu przede wszystkim stworzenie koncepcji wizji rozwoju danej miejscowości. Ważną rzeczą jest aktywność, zaangażowanie
i solidarna postawa mieszkańców. Plan ma służyć także jako poprawa życia i warunków pracy mieszkańców. Określa kierunek rozwoju wsi oraz ukazuje metody i narzędzia jego wdrażania. Plan umożliwia realizację zaplanowanych działań na tworzenie najkorzystniejszych warunków rozwoju miejscowości.
Opracowany Plan Rozwoju Wsi Gronowo wraz z opisem danego zadania, będzie nierozerwalną podstawą załącznika składanego o dofinansowanie wniosku do różnych instytucji finansujących. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Gronowo jest obszar tej miejscowości. 

II. Położenie:

Gronowo należy do Gminy Ostrowice. Gmina Ostrowice administracyjnie wchodzi w skład województwa zachodniopomorskiego (z siedzibą w Szczecinie) w Powiecie Drawskim. Zajmuje obszar 150,42 km² w środkowej części województwa. Geograficznie obszar gminy Ostrowice wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego - jednej z największych jednostek fizjograficznych Pojezierza Zachodniopomorskiego. Tutaj przebiega także granica Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy charakteryzuje się urozmaicona rzeźbą terenu z licznymi formami polodowcowymi. Dominującym typem krajobrazu jest młodoglacjalny, pagórkowaty pojezierny, poprzecinany dolinami i równinami akumulacyjnymi (den dolinnych). Dominują formy plejstoceńskie – moreny denne.
Z holocenu pochodzą formy subrealne, kształtujące dna dolin i niższe terasy rzeczne. Przez obszar gminy przebiega główny wododział I rzędu, oddzielający zlewnię rzeki Regi od zlewni Drawy. Obszar całej gminy zasobny jest w wody powierzchniowe i wgłębne. Spośród najważniejszych wód płynących można zaliczyć rzeki: Koknę (23,9 km - prawy dopływ Drawy) oraz Rakoń (21 km - dopływ Kokny). Ponadto na terenie gminy występuje 20 jezior, z największym jeziorem Ostrowiec. Obszar gminy rozdziela duże jezioro Siecino. Pozostałe jeziora występujące na obszarze gminy zlokalizowane są głównie w północno-zachodniej części. Oprócz tego znajduje się tutaj mnóstwo małych oczek wodnych Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 173 relacji Drawsko Pomorskie-Połczyn Zdrój. Przez teren Ostrowic przechodzą ponadto pozostałe szlaki komunikacyjne łączące miejscowości gminy
z innymi ośrodkami w powiecie i województwie. Przez miejscowość Gronowo przechodzi droga powiatowa 

                 
[image: image2.png]Smetzecn>
B

L
i zanfslo

 Gogblzn




Mapa 1. Położenie Gronowa na tle Gminy Ostrowice

III. Charakterystyka miejscowości:

Gronowo jest niewielką miejscowością Gminy Ostrowice, położonej w Powiecie Drawskim woj. zachodniopomorskie. Na obszarze Gminy Ostrowice przebiega granica malowniczego Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Gronowo leży na trasie prowadzącej z Ostrowic do Złocieńca. Wraz z dwiema pobliskimi miejscowościami – Drzeńskiem i Śródlesiem tworzy sołectwo. 

Wokół miejscowości Gronowo jest znaczna ilość lasów, w których to polują myśliwi Koła Łowieckiego „Cyranka” Drawsko Pomorskie. Mieszkańcy Gronowa mają dobre stosunki z członkami koła, a tym samym mogą korzystać z pobliskiej Hubertówki (miejsce na ognisko z zadaszeniem na stoły i siedziska) i organizować tam swoje lokalne imprezy. Myśliwi tak są związani z tym miejscem i miejscowością, że we wsi Gronowo postawili po przeciwnej stronie drogi na wprost krzyża kapliczkę swojego patrona - św. Huberta. W Gronowie coraz lepiej rozwija się agroturystyka. Powstaje coraz więcej nowych miejsc wypoczynkowych. Idealne miejsca dla osób ceniących dobrą kuchnię, ciszę i wypoczynek wśród łąk i lasów. Mieszkańcy Gronowa integracją podczas prac na rzecz wsi wyrażają chęć pomocy w poprawie i rozwoju miejsca swojego zamieszkania.

Podstawowe dane:

Powierzchnia: 

       413,9336 ha

Stan ludność na dzień 31.12.2008 r.: 

	WIEK
	LICZBA MIESZKAŃCÓW

	Do 18 roku życia
	11

	19 – 60 lat
	23

	Powyżej 60 lat
	7

	Ogółem
	41


           Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Ostrowice
Ponadto w miejscowości Gronowo przebywają osoby niezameldowane na pobyt stały,
a wchodzące w skład społeczności Gronowa i liczba ich wynosi około 21 osób. 

Instytucje: 

Na terenie miejscowości Gronowo w zasadzie nie ma instytucji. Jedyną swego rodzaju instytucją jest kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół należy do parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu. Działa tam jednak Społeczny Komitet Renowacji Kościoła Filialnego w Gronowie. Celem którego jest zbiórka środków finansowych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania funduszy z właściwych instytucji na renowację kościoła filialnego.

Działalność kulturalna i sportowa: 

W Gronowie obecnie nie ma boiska sportowego, świetlicy wiejskiej ani lokalu, w którym mogłaby być prowadzona tego typu działalność. 

Środowisko przyrodnicze:

Na terenie gminy znajduje się pięć parków wpisanych do rejestru zabytków, jeden z nich umiejscowiony jest właśnie w Gronowie. Ponadto rejestr zabytków obejmuje założenia parkowe i założenia dworsko - parkowe w pozostałych miejscowościach. Park przy folwarku w Gronowie powstał pod koniec XIX w. Gmina Ostrowice w 31% pokryta jest lasami, które obfitują w runo leśne a także stanowią niewątpliwą atrakcję dla myśliwych. 

Położenie komunikacyjne:

Mieszkańcom Gronowa komunikację zapewniają połączenia autobusowe. Obszar gminy obsługiwany jest jednak przeważnie komunikacją samochodową. Najbliższa stacja kolejowa, umożliwiająca połączenia z innymi miejscowościami w kraju to Złocieniec, Drawsko Pomorskie oraz Świdwin, gdzie przebiega linia kolejowa relacji Gdynia – Szczecin. 

Gospodarka: 

Obszar, który obejmuje Gmina Ostrowice charakteryzuje się dominacją rolnictwa, turystyki oraz leśnictwa. Na terenie Gronowa działają podmioty gospodarcze: jednoosobowe lub tzw. rodzinne. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także działalnością pozarolniczą, często poza terenem miejscowości. Na terenie Gminy Ostrowice największym podmiotem gospodarczym jest firma BTO zajmująca się produkcją okien i ogrodzeń, zatrudniająca wielu pracowników.

Zabytki:

Na terenie wsi znajdują się zabytkowe obiekty architektoniczne takie jak: kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z XVII/XVIII wieku, wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego decyzją nr 231 z dnia 15.01.1960 r. Podlega ochronie konserwatorskiej. Charakterystyczna budowa: szachulcowy, salowy, zamknięty prosto. Od zachodu widoczna jest drewniana wieża, konstrukcji słupowej, hełm trójkondygnacyjny- piramidalno cebulasty, ambona barokowa z XVIII wieku, chrzcielnica i organy neogotyckie
z końca XIX wieku. W Gronowie znajduje się także cmentarzysko kurhanowe i płaskie, okres rzymski ( I - III w. n.e.) nr rej. 885/75. Oprócz tego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego został wpisany renesansowy dzwon z 1571 r. oraz barokowy krucyfiks z XVIII w. z kościoła filialnego pod numerem rejestru B-39.

Na północ od Gronowa zobaczyć można także głazy narzutowe- istniejący pomnik przyrody (na zachód od szosy Ostrowice - Gronowo).

IV. Historia - Gronowo dawniej:

Gronowo jest miejscowością o metryce średniowiecznej, o nieokreślonym bliżej czasie powstania. Obszar otaczający Gronowo zamieszkany był już na początku naszej ery, świadczą o tym znalezione kurhany z przedmiotami z brązu.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1254 roku.

Gronowo ma za sobą długoletnią historię. Jego dawna niemiecka nazwa brzmiała Groß Grünow. Początkowo istniał tu ogród użytkowy położony po południowej stronie zabudowań folwarku. Jego granice zostały oznaczone na mapie wsi z ok. 1890 r. Na terenie ogrodu znajdował się mały, owalny staw z rowem melioracyjnym. Następnie do ogrodu przyłączono ok. 4 ha gruntów rolnych, na których założono park. Na najwyższym wzniesieniu terenu,
w zakolu rzeki Rakoń wybudowano dwór, który był siedzibą rodu von Knobel- Doeberitz. Dwór wówczas otaczała rozległa polana porośnięta murawą, osłonięta od strony przyległych pól szpalerami drzew (świerk, topola, wierzba) i zwartymi smugami drzew liściastych (buk, lipa, jesion). Północno-zachodnią część powstałego założenia parkowego zajmował sad i łąka. Na polanie, po północnej stronie dworu wybudowana została lodownia. Dwór z dziedzińcem łączyła droga dojazdowa, przechodząca poprzez dziedziniec do drogi wiejskiej.

Przy drodze wiejskiej nad rzeką Rakoń znajdowała się niegdyś prądotwórcza turbina zaopatrująca wieś i folwark w energię elektryczną. Po II wojnie światowej majątek wiejski został upaństwowiony, po tym jak w 1928 r. liczył 1628 ha gruntów. Jest to duża wieś
o charakterze ulicówki o luźnej zabudowie, położona ok. 8 km na płn.- zach. Od Złocieńca. Złocieńca centrum wsi, tuż przy drodze wiejskiej znajduje się XVIII- wieczny kościół ryglowy. Teren kościoła jest ogrodzony. Dawne tereny podworskie zajmują zachodni fragment osady i składają się z parku krajobrazowego powierzchni 8,5 ha i dziedzińca.
W zabudowie dziedzińca znajduje się oficyna, 3 budynki gospodarcze oraz obora. Zachowały się również fundamenty rozebranych budynków gospodarczych. Tuż przy moście na rzece zachowały się fundamenty budynku i elementy turbiny wodnej. W pobliżu znajduje się parterowy budynek mieszkalny z cegły. Po południowej stronie dziedzińca rozciąga się park. Zajmuje on teren równinny, nieznacznie opadający w kierunku koryta rzeki. Jego granice wyznacza: od wschodu- rzeka Rakoń, od południa- łąka, od zachodu- droga polna, poza która położone są pola, od północy- zabudowania dziedzińca, natomiast od południowego- wschodu granicą jest droga wiejska.


[image: image3.png]



Źródło: Zdjęcie pałacu w Gronowie z lat przedwojennych pochodzące ze zbiorów rodzinnych mieszkańców Gronowa.

Pałac w takim stanie utrzymał się do lat 60-tych. W tym okresie był we władaniu Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nieremontowany uległ całkowitemu zniszczeniu.
V. Historia Kościoła:

Istniejący kościół został wzniesiony w 1703 r. prawdopodobnie na miejscu istniejącego wcześniej kościoła. Kościół był wielokrotnie remontowany w 1864 r. przeprowadzono remont dachu, następne remonty przeprowadzano w 1888, 1894, 1908 roku, najprawdopodobniej wymieniono wówczas wypełnienia fach. Po II wojnie światowej świątynia przejęta została przez kościół rzymskokatolicki i poświęcona 03.05.1946 roku.

W kościele przeprowadzono szereg prac remontowych w latach 60-80 - tych między innymi: skuto tynki wewnętrzne i odsłonięto konstrukcję szkieletu, rozebrano emporę od strony południowej i zlikwidowano znajdującą się pod nią zakrystię, wymieniono szalowanie wieży.
Kościół znajduje się w środkowej części miejscowości, na wzniesieniu 1,5-3,0 m. powyżej poziomu drogi, po południowej stronie głównej drogi wiejskiej. Założony na planie wydłużonego prostokąta, jednonawowy, salowy, z przylegającą wieżą. 

Obecnie stan techniczny kościoła określa się jako bardzo zły. Poszczególne elementy konstrukcyjne i wyposażenia kościoła grożą katastrofą budowlaną. Wieża może stwarzać zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Jak najszybciej trzeba zapobiec procesowi odchylania się wieży od pionu i zabezpieczyć przed całkowitym zniszczeniem.
VI. Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza:

Przed przygotowaniem Planu Odnowy Wsi Gronowo zorganizowane zostało spotkanie
z mieszkańcami wsi. Celem spotkania było określenie potrzeb mieszkańców oraz diagnoza aktualnego i przyszłego stanu wsi. 

Poniższa tabela przedstawia obecną sytuację Gronowa oraz jak jej mieszkańcy widzą ją w przyszłości.

	Pytanie
	Analiza
	Prognoza na przyszłość

	
	Jak jest teraz?
	Jak ma być?

	Co jest elementem wyróżniającym waszą wieś?
	Ważnym elementem są walory krajobrazowe, malownicze tereny obszarów w obrębie wsi jak obszarów całej gminy, dużą powierzchnię obszarów Gronowa zajmują lasy i stawy, klimat pojezierny
	Korzystne dla wszystkich byłoby, gdyby wieś stała się atrakcyjna turystycznie i przyjazna dla turystów, weekendowych spacerowiczów i mieszkańców.

	Jaką funkcję pełni?
	Mieszkaniową i wypoczynkową
	Wieś z licznymi atrakcjami dla mieszkańców i przejezdnych, np. tworzenie nowych ośrodków agroturystycznych w Gronowie i pobliżu

	Kim są mieszkańcy Gronowa?
	Osoby zamieszkujące wieś to ludzie od zawsze związani z Gronowem jak i napływowi, którzy zamierzają osiedlić się na stałe, obecnie niebędący zameldowani na pobyt stały. 
	Nieodzownym elementem życia w małej wsi jest integracja mieszkańców oraz ich zaangażowanie w sprawy wsi

	Jak wygląda wieś?
	Zadbana, ale wymagająca znacznej poprawy, występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy
	Estetyczne zagrody, schludne otoczenie,

Tradycyjne ogrody 

	Jak wygląda infrastruktura komunikacyjna?
	Potrzeba lepszego połączenia do pobliskich miejscowości
	Infrastruktura, która pomoże w rozwoju wsi, np. poprzez utworzenie połączenia komunikacyjnego busami

	Obyczaje i tradycje
	Kultywowanie tradycji religijnych
	Organizowanie festynów, imprez, zabaw dla mieszkańców Gronowa i pobliskich wsi w celu utrwalenia tradycji, obrzędów


VII. Analiza zasobów:

Wartości przyrody mogące pomóc promocji gminy jako miejsca interesującego, rozwijając jednocześnie aktywną działalność na polu turystyki i rekreacji, podnosząc w ten sposób jakość życia jej mieszkańców. Celem analizy jest podanie informacji o walorach przyrodniczych gminy jak i miejscowości Gronowo. 

	Rodzaj zasobu
	Brak
	Jest o 
znaczeniu małym
	Jest o znaczeniu dużym

	Środowisko przyrodnicze

	Walory krajobrazowe
	
	
	Zróżnicowany krajobraz, lasy bogate w runo leśne, liczne punkty widokowe

	Walory przyrodnicze
	
	
	Kompleks leśny, ukształtowanie terenu i lasy tworzą udokumentowany specyficzny mikroklimat.

	Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
	
	
	Ze względu na ukształtowanie terenu występują liczne oczka wodne, zastoiska, miejsca bezodpływowe i bagna.

	Gleby
	
	
	Gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych: lekkie i średnie


	Rzeźba terenu
	
	
	Przebiega wyraźna granica litologiczna pokryta utworami bezpośredniej akumulacji lodowcowej, przede wszystkim glinami

	Środowisko kulturowe

	Walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe
	
	
	Pierwotne rozplanowanie wsi w formie ulicówki. W zabudowie wiejskiej wyróżniają się następujące obiekty: kościół parafialny, cmentarz, stare oraz unowocześniane domy mieszkalne

Oszalowany deskami budynek po byłej szkole.

	Walory zagospodarowania przestrzennego
	
	
	Zróżnicowany krajobraz rolniczy z dużym udziałem roślinności naturalnej, zadrzewień i zabagnień.

	Zespoły artystyczne
	Brak
	
	

	Zabytki
	
	
	Kościół pochodzący z XVIII w., renesansowy dzwon, barokowy krucyfiks, głazy narzutowe, park dworski, cmentarz kurhanowy w „Orlim Lesie”, cmentarz ewangelicki z połowy XIX w.

	Dziedzictwo religijne i historyczne

	Miejsca, osoby i przedmioty kultu
	
	Kościół, cmentarz ewangelicki, krzyż przydrożny, Kapliczka św. Huberta, Kapliczka św. Józefa
	

	Święta, odpusty, pielgrzymki
	
	Święta kościelne, ważnym wydarzeniem dla mieszkań-ców było poświęcenie organ 
	Mieszkańcy Gronowa chętnie angażują się w życie kulturalne i społeczne gminy ( każdego roku wystawiają wieniec dożynkowy na Dożynkach Gminnych)

	Tradycje, obrzędy gwara


	
	Kultywowanie tradycji religijnych, indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów ludności napływowej
	

	Legendy, podania i fakty historyczne
	Brak
	
	

	Ważne postacie historyczne
	Brak
	
	

	Specyficzne nazwy
	
	
	Dawna niemiecka nazwa Gronowa brzmi Groß Grünow

	Ludzie, organizacje społeczne

	OSP
	Brak
	
	

	Inne stowarzyszenia
	Brak
	
	Społeczny Komitet Renowacji Kościoła Filialnego w Gronowie w skład którego wchodzi 11 osób

	Autorytety, znane postacie we wsi
	
	
	Ksiądz Proboszcz, sołtys wsi, członkowie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gronowie

	Sąsiedzi i przyjezdni

	Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo( duże miasta, atrakcje turystyczne)
	
	
	Gronowo oddalone jest o kilka km. od Urzędu Gminy w Ostrowicach i kilkanaście km od większych miast: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Połczyn Zdrój. Atrakcje turystyczne: jazda konna, ścieżka rowerowa, kurhany pochodzące jeszcze z czasów rzymskich

	Przyjezdni stali i sezonowi
	
	
	We wsi znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, w których przyjezdni mogą wypocząć, zrelaksować się i podziwiać walory „gronowskiego” krajobrazu 


VIII. Analiza SWOT:
Mocne strony:

· Wysoka atrakcyjność zasobów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych oraz zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wiejskiego na terenie wsi i całej gminy,

· Duży potencjał leśny,

· Dobre położenie geograficzne w sąsiedztwie aktywnych społecznie i gospodarczo miast: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Ostrowice- siedziba Urzędu Gminy,

· Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć wiejskich,

· Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angażowania się w rozwój gminy,

· Zachowane zabytki, ciekawe miejsca, okazy starodrzewia, ślady zabytkowego osadnictwa,

· Aktywne kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych,

· Bardzo dobry stan środowiska naturalnego.

Słabe strony:

· Brak podstawowej infrastruktury sportowej,

· Brak zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych,

· Zróżnicowane położenie w stosunku do centrum administracyjnego regionu, ucieczka ludzi młodych z terenu wsi,

· Stosunkowo niski stan zasobności gospodarstw domowych, ograniczony rozwój działalności pozarolniczej zwłaszcza usługowej i turystycznej,

· Wysokie potrzeby na realizację nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska,

· Brak świetlicy wiejskiej,

· Niski poziom warunków życiowych,

Szanse i okazje- możliwości rozwoju wsi, wynikające z otoczenia:

· Atrakcyjność terenów i zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki i agroturystyki,

· Zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

· Aktywność mieszkańców,

· Rozwój alternatywnych form spędzania wolnego czasu- naturalne otoczenie, ekologia,

Zagrożenia- czynniki niesprzyjające, wynikające z otoczenia:

· Wstąpienie do UE (wzrost konkurencyjności, odpływ młodzieży za pracą, upadanie małych i drobnych gospodarstw rolnych,

· Załamanie się popytu, tendencji rozwoju turystyki i wypoczynku opartego o zasoby przyrodnicze,

· Niski przyrost naturalny,

· Brak zainteresowania terenem inwestorów krajowych i zagranicznych.

IX. Wizja rozwoju wsi:

Gronowo: Kompleksowy i harmonijny rozwój wsi poprzez wykorzystanie jego potencjałów i zasobów, podstawą poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

· Wyremontowanie Kościoła Filialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,

· Wieś zadbana i uporządkowana, aktywna i nowoczesna, pełniąca funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo- rekreacyjne,

· Wieś atrakcyjna turystycznie i gospodarczo oraz kultywująca tradycje,

· Wieś bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążąca do poprawy jakości życia jej mieszkańców,

· Wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, 

· Lepsze warunki życia codziennego, równe szanse z innymi miejscowościami należącymi do Gminy Ostrowice,

· Poprzez pomoc ze środków Unii Europejskiej chcemy spełnić nasze marzenia związane z polepszeniem warunków mieszkaniowych,

· Wieś dbająca o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, eksponująca swoje zabytki, miejsca warte zobaczenia, naturalny krajobraz.

W jaki sposób będziemy dążyć do osiągnięcia wyznaczonego celu?

Rada Sołecka i Osoby wchodzące w skład Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła Filialnego w Gronowie stanowią Grupę Odnowy Wsi, która zajmie się działaniami na rzecz Gronowa. Grupa ta będzie omawiała każdy ruch w kierunku poprawy sytuacji wsi a zarazem jej mieszkańców.

Do realizacji naszej wizji konieczne będzie zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Ostrowice. Gronowo dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz funduszom zewnętrznym może stać się modnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

X. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:

Co chcielibyśmy zrobić?

· Wyremontować kościół, zadbać o porządek wokół niego - całkowity koszt przedsięwzięcia z kosztorysu inwestorskiego: 802.310,52 zł,
· Doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i posesji,

· Organizować odpusty przy kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego,

· Poprawić warunki życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców Gronowa,

· Organizować imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Gronowa – jednorazowy koszt imprezy 150,00 zł,
· Wprowadzić zwyczaj, aby każdej posesji towarzyszył odpowiednio komponowany i dobrze urządzony, zadbany ogród wiejski poprzez organizowanie konkursu „Najładniejsza posesja”,

· Promować turystykę wiejską, wykorzystując potencjał turystyczny, przyrodniczy
i historyczny,

· Przeznaczyć nieużytkowane dotąd miejsca na place zieleni, posadzić drzewka, krzewy,

· Zagospodarować okolice wsi, urządzić miejsce spotkań mieszkańców,

· Wyeksponować zabytki i miejsca charakterystyczne, atrakcyjne i warte zobaczenia we wsi oraz w najbliższym otoczeniu, w tym doprowadzić do porządku cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku (lapidarium),
· Wykonać tablicę informacyjną wsi, z mapką pokazującą najbliższe trasy turystyczne i spacerowe.
XI. Wdrażanie i monitoring:

Najważniejszym elementem, który zadecyduje o początku wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Gronowo jest wprowadzenie go w życie Uchwałą Zebrania Wiejskiego oraz Uchwałą Rady Gminy w Ostrowicach. Plan zostanie w całości poddany kontroli mieszkańców. Podczas przeglądu oraz podczas aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. 
Plan Odnowy Miejscowości Gronowo będzie stale monitorowany. Proces ten będzie miał na celu analizowanie stanu zaawansowania założonych wcześniej działań oraz zgodności ich z postanowieniami ich dotyczącymi. Plan będzie uaktualniany. Stan realizacji zaplanowanych działań będzie procesem ciągłym, trwającym od chwili rozpoczęcia inwestycji, przez realizację, aż do jej zakończenia. Monitorowanie będzie polegało na przeprowadzaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu faktycznego stanu realizowanych zadań oraz na analizowaniu materiałów, statystyk i sprawozdań.

Cele wytyczone w Planie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, rozwoju obszarów wiejskich, polepszeniu różnorodności krajobrazowej, przyrodniczej. Wyznaczone zadania rozwiną podstawowe usługi na rzecz ludzkości. Pomogą w zachowaniu dobrego stanu ekologicznego na terenie wsi oraz poza jej granicami.

XII. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia:

Najważniejszym przedsięwzięciem związanym z Planem Odnowy Miejscowości Gronowo jest całkowity remont zabytkowego kościoła filialnego.

Kościół filialny.

Cel projektu:

· zapobiegnięcie gwarantowanej katastrofie budowlanej,

· renowacja zabytku,

· zagwarantowanie mieszkańcom miejsca sakralnego, gdzie mogą spotkać się wszyscy razem,
· poprawa jakości obiektu, który interesuje turystów ze względu na swoją historię.

Elementy wymagające poprawy:

· fundamenty i ściany fundamentowe - koszt przedsięwzięcia 180 126,58 zł

- fundamenty nawy – 123 763,63 zł

- fundamenty wieży – 56 362,95 zł

· remont części nadziemnej – koszt przedsięwzięcia 605 837,63 zł
- ściany nawy – 176 496,13 zł

- ściany wieży – 84 150,73 zł

- stropy – 68 222,60 zł

- więźba dachowa – 55 528,96 zł

- pokrycie dachu i obróbki blacharskie – 94 055,17 zł

- posadzki – 38 928,10 zł

- naprawa i malowanie okien, drzwi i schodów. Wymiana drzwi zewnętrznych – 

  47 875,30 zł

- reprofilacja i uporządkowanie terenu wokół obiektu – 19 301,36 zł

- instalacja systemu sygnalizacji pożarowej – 10 304,00 zł

- dokumentacja i nadzory – 10 975,28 zł

· remont instalacji elektrycznej – koszt przedsięwzięcia 16 346,31
- instalacja elektryczna i osprzęt – 5 329,20 zł
- wymiana tablicy głównej – 1 295,49 zł
- instalacja odgromowa – 6 765,79 zł
- linia kablowa zalicznikowa – 2 481,55 zł
- pomiary – 474,28 zł
Projekt budowlany remontu kościoła filialnego w Gronowie wraz z ekspertyzą techniczną sporządziło Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AGRO-HATECH.

Całkowity koszt remontu kościoła w Gronowie wynosi: 802 310,52 zł

XIII. Szczegółowy harmonogram działań:
	 Rodzaj zadania
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Remont kościoła filialnego (fundamenty)
	
	
	
	
	
	

	Remont kościoła (część nadziemna)
	
	
	
	
	

	Uporządkowanie i odnowienie szlaku spacerowego (aleja lipowa)
	
	
	
	
	
	
	

	Wyeksponowanie zabytków i miejsc atrakcyjnych. Cmentarz ewangelicki (lapidarium)
	
	
	
	
	

	Udział w konkursie „Najładniejsza posesja”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wykonanie tablic informacyjnych
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizacja odpustów
	

	Urządzenie miejsca na spotkania mieszkańców
	
	
	
	
	
	
	

	Promocja turystyki wiejskiej
	
	

	Poprawa estetyki wsi
	

	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców np. na Hubertówce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ostrowice, styczeń 2009 r.


_158993188.unknown

_1297885091.bin

