







            Załącznik Nr 4








            Do Uchwały Nr IV/28/11 









            Rady Gminy Ostrowice









            z dnia 29 marca 2011r.
Korekta planu wydatków
dotycząca realizowanych inwestycji
	Dział
	Rozdział
	§
	Nazwa
	Kwota w zł 

	
	
	
	
	zmniejszenia
	zwiększenia

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	010
	 
	 
	Rolnictwo i łowiectwo
	41 811,00
	3 472 808,00

	
	01039
	
	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej
	
	1 455 268,00

	
	
	6057
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	
	1 455 268,00

	
	
	6059
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	41 811,00
	

	 
	01041
	 
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	
	2 017 540,00


	 
	 
	6057
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	
	1 664 978,00

	 
	 
	6059
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	
	352 562,00

	RAZEM
	41 811,00
	3 472 808,00


UZASADNIENIE
          Zwiększenie planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3 472 808,00 zł wynika z opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych.

         Realizacja projektu ,, Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie       Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – Etap II ˝ w związku  z przedłużającą się procedurą przetargową rozpoczęła się z opóźnieniem i wydatki w części planowane w 2010 roku będą w całości zrealizowane w 2011 roku.
                Również w przypadku realizacji I Etapu w/w projektu planując budżet na 2011 rok zakładano większe wykonanie planu  w 2010 roku. Jednak ze względu na konieczność wprowadzonych zmian w dokumentacji i związanych z tym uzgodnień wykonanie w 2010 roku jest niższe w stosunku do planowanego, co skutkuje tym, że zachodzi konieczność przesunięcia części zadania na 2011 rok.
PAGE  
2

